АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2024                                                                                                               №87-п

п. Светлый

|  | Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы |  |
| --- | --- | --- |

В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а так же создания безопасных и благоприятных условий  проживания граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, администрация Светлинского поссовета п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы согласно приложению.

2. Осуществление контроля исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципального образования

Светлинский поссовет 	                                                                В.А. Хмельницкий

Разослано: в дело-2, министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области,  прокуратуре

Главный специалист администрации по оперативным вопросам

Лещева Наталья Олеговна,

8(35366)2-20-99,administrac111@mail.ru

Приложение

к постановлению администрации Светлинского поссовета

от 22.03.2024 №87-п

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

Паспорт

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

(далее – Программа)

| Наименование Программы | - – | - муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | – | Администрация Светлинского поссовета |
| Разработчик и исполнитель Программы | – | Администрация Светлинского поссовета (далее по тексту – администрация) |
| Основные цели и задачи Программы | – | Основными целями Программы являются: основными целями Программы являются: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подле-жащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-ции; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквар-тирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийны-ми и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на ин-формирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из ава-рийного жилищного фонда; эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; обеспечение реализации основных мероприя-тий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач: реализация механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-лищных прав, установленных законодательством Российской Федерации; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда. |
| Срок реализации Программы | – | 2024–2030 годы |
| Этапы реализации Программы | – | этап 2024 года – срок реализации до 01.09.2025; этап 2025 года – срок реализации до 31.12.2026; этап 2026 года – срок реализации до 31.12.2027; этап 2027 года – срок реализации до 31.12.2028; этап 2028 года – срок реализации до 31.12.2029; этап 2029 года – срок реализации до 31.12.2030 |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | формирование перечня многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; формирование планируемых показателей реализации Программы; привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы; организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Объем долевого финансирования Программы | – | прогнозный объем финансирования Программы в 2024–2030 годах составляет 408 989 949,50 руб., из них: средства Фонда – 5 391 880,00 руб., средства областного бюджета – 399 508 169,00 руб., средства местного бюджета – 4 089 900,50 руб.; этап 2024 года: общий объем финансирования – 5 616 542,00 руб., из них: средства Фонда – 5 391 880,00 руб., средства областного бюджета – 168 496,00 руб., средства местного бюджета – 56 166,00 руб.; этап 2025 года: общий объем финансирования – 0 руб., из них: средства Фонда – 0 руб., средства областного бюджета – 0 руб., средства местного бюджета – 0 руб.; этап 2026 года: общий объем финансирования – 0 руб., из них: средства Фонда – 0 руб., средства областного бюджета – 0 руб., средства местного бюджета – 0 руб.; этап 2027 года: общий объем финансирования – 283 706 297,00 руб., из них: средства Фонда – 0 руб., средства областного бюджета – 280 869 234,00 руб., средства местного бюджета – 2 837 063,00 руб.; этап 2028 года: общий объем финансирования – 0 руб., из них: средства Фонда – 0 руб., средства областного бюджета – 0 руб., средства местного бюджета – 0 руб.; этап 2029 года: общий объем финансирования – 119 667 110,50 руб., из них: средства Фонда – 0 руб., средства областного бюджета – 118 470 439,00 руб., средства местного бюджета – 1 196 671,50 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | – | приобретение у застройщиков и на вторичном рынке жилья, строительство и выкуп у собственников не менее 6390,5 кв. метров жилой площади; переселение в 2024–2030 годах не менее 348 граждан из 20 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Организация контроля за реализацией Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляет глава муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области |

I. Содержание проблемы

Аварийное жилье является проблемой многих городов России. Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфорту проживания граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, что, в свою очередь, сказывается на инвестиционной привлекательности поселения.

Всего с учетом финансирования, предусмотренного в рамках программы, в течение 2024–2030 годов будет расселено 6390,50 кв. метров аварийного жилья, переселено 348 человек, проживающих в 20 многоквартирных аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2022 года.

Консолидация бюджетных средств, средств внебюджетных источников, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», окажет положительное влияние на обеспечение социального благополучия, позволит предотвратить угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области (далее по тексту – муниципальное образование) при условии соблюдения установленного законодательством Российской Федерации порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу и с учетом выбранных гражданами   способах реализации Программы.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении № 1 к Программе.

На основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда администрация проводит сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три года реализации программы и направляет предложения министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции влечет обязанность органов местного самоуправления по изъятию жилых помещений в указанном доме у собственников в случае, если собственники сами в разумный срок не осуществили снос такого дома.

В соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена на органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе таких домов. При этом предоставляемые гражданам в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечать установленным требованиям и могут находиться по месту жительства граждан в границах населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;

эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств Фонда, выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;

обеспечение реализации основных мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

реализация механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Рекомендуемые требования к жилью, проектируемому (строящемуся) и приобретаемому в рамках Программы, представлены в приложении № 2 к Программе.

III. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2024–2030 годы.

Этапы реализации Программы:

этап 2024 года – срок реализации до 01.09.2025;

этап 2025 года – срок реализации до 31.12.2026;

этап 2026 года – срок реализации до 31.12.2027;

этап 2027 года – срок реализации до 31.12.2028.

этап 2028 года – срок реализации до 31.12.2029;

этап 2029 года – срок реализации до 31.12.2030.

- IV. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:

принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации за счет средств Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета;

изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, по способам переселения представлен в приложении № 3 к Программе.

При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства Фонда, средства долевого финансирования за счет областного бюджета и (или) средств местных бюджетов могут расходоваться на:

1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда  социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.

2. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по  созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных  домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой  застройки.

В случае наличия в собственности гражданина нескольких жилых                 помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, предоставление ему                   в связи с переселением из таких жилых помещений субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, за счет средств Фонда осуществляется в отношении только одного жилого помещения. В отношении других жилых помещений, находящихся в собственности такого гражданина и включенных в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение жилых помещений и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение жилых помещений (далее – субсидия).

Порядок предоставления субсидии гражданам устанавливается органом местного самоуправления с учетом положений настоящего раздела.

4.1. Субсидия собственнику жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном доме, признанным таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, предоставляется органом местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 31 декабря 2025 года.

4.2. Субсидия предоставляется, если на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в его собственности, либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

4.3. Субсидия не предоставляется собственникам жилых помещений, которые после 28 декабря 2019 года приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания такого дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло после 28 декабря 2019 года в порядке наследования.

4.4. В случае наличия у собственника нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, расселяемый в рамках Программы, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидии осуществляется в отношении только одного жилого помещения. Жилое помещение, в отношении которого осуществляется предоставление субсидии, собственник определяет самостоятельно.

4.5. Субсидия предоставляется на следующие цели:

1) приобретение жилого помещения, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и подпунктом 4.7 пункта 4 настоящего раздела (далее – субсидия на приобретение жилого помещения);

2) возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов за пользование кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным на приобретение жилого помещения, за исключением уплаты неустойки (штрафы, пени) за нарушение условий кредитного договора 
(далее – субсидия на уплату процентов).

4.6. Субсидия может быть использована:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

- для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение, в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу;

- для   оплаты первоначального взноса при заключении договора                                                   на получение жилищного кредита, в том числе ипотечного кредита, на приобретение жилого помещения;

- для уплаты процентов по ранее заключенному договору на получение жилищного кредита (ипотечного кредита) на приобретение жилого помещения в рамках реализации Программы.

Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.

4.7. Приобретаемое жилое помещение одновременно должно соответствовать требованиям, установленным приложением № 2 к Программе, и следующим условиям:

1) в случае покупки на вторичном рынке жилья дом, в котором приобретается такое жилое помещение, не должен быть признан аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с положениями  постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года  № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым  помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

2) быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретается жилое помещение.

4.8. Субсидия на уплату процентов предоставляется в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 
первый день календарного месяца, за который производится возмещение расходов (части расходов) на уплату процентов.

Субсидия на уплату процентов предоставляется ежегодно в целях возмещения расходов (части расходов) на уплату процентов, начисленных за фактическое время пользования кредитными средствами за период, начинающийся не ранее даты принятия решения о предоставлении субсидии и заканчивающийся не позднее 31 декабря 2025 года.

4.9. Размер субсидии на приобретение жилого помещения определяется по формуле:

С = Д × S × Ц - В, где:

С – размер субсидии;

Д – доля в праве собственности на жилое помещение (в случае если жилое помещение находится в совместной собственности, доля в праве                
общей собственности считается равной 1);

S – общая площадь расселяемого жилого помещения, принадлежащего собственнику;

Ц – стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с этапом реализации Программы;

В – размер возмещения, предоставляемого (предоставленного) собственнику и рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.10. Размер субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения гражданином жилого помещения меньшей стоимости по сравнению с размером субсидии, определенным в соответствии с подпунктом 4.9 пункта 4 настоящего раздела.

4.11. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает размер возмещения и субсидии на приобретение жилого помещения, уплата недостающей суммы по договору производится собственником за счет собственных и (или) заемных средств.

4.12. Для получения субсидии собственник представляет договор на приобретение жилого помещения в орган местного самоуправления в течение шести месяцев со дня получения возмещения за изымаемое жилое помещение.

5. Предоставление субсидии юридическому лицу, обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в пункте 3 настоящего раздела, в размере до ста процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, из которых осуществлено переселение граждан, и нормативной стоимости квадратного метра.

6. Приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания.

Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают:

выявление не завершенных строительством жилых домов с высокой степенью готовности с целью участия в долевом строительстве многоквартирных домов, организацию строительства нового жилья, приобретение жилых помещений у застройщиков;

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий;

информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе через средства массовой информации, в том числе с использованием:

официального сайта администрации;

печатного издания муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района;

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных изданий ассоциаций товариществ собственников и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

справочной службе, организованной на постоянной основе в администрации;

обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в предельно сжатые сроки для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

осуществление сбора и обобщения информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков для строительства новых объектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также разработка механизма контроля за использованием                 освобожденных земельных участков.

- V. Механизм реализации Программы

- Заказчиком Программы выступает администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области (далее – заказчик Программы).

Заказчик Программы разрабатывает в пределах своей компетенции необходимые правовые акты, осуществляет анализ и готовит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы.

Программа реализуется на основе сформированных и утвержденных муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы.

VI. Объемы и источники финансирования Программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2024–2030 годах составляет 408 989 949,50 руб., из них:

средства Фонда – 5 391 880,00 руб.,

средства областного бюджета – 399 508 169,00 руб.,

средства местного бюджета – 4 089 900,50 руб.

Объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках Программы рассчитан:

по этапу 2024 года – как сумма произведений расселяемой площади жилых помещений и среднерыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, сформированной по оценке рынка жилья в муниципальном образовании (16 186 руб.), но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Оренбургской области, устанавливаемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом корректирующего коэффициента, устанавливаемого для сельских поселений равным 1;

по этапам 2025–2030 годов – как сумма произведений расселяемой площади жилых помещений и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и корректирующего коэффициента.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, представлен в приложении № 4 к Программе.

VII. Планируемые показатели реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется обеспечить жилыми помещениями 348 человек, проживающих в 20 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 6390,50 кв.метров.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, представлены в приложении № 5 к Программе.

План-график реализации Программы представлен в приложении № 6 к Программе.

VIII. Оценка эффективности и организация контроля

за реализацией Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы, которая носит социальный характер, является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств и средств Фонда служат:

объемы строительства (приобретения у застройщиков) жилищного фонда для муниципальных нужд;

устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда;

комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Заказчик Программы обеспечивает согласованные действия по реализации Программы и осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.

Администрация отчитывается перед министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области об использовании средств Фонда по формам, установленным этим министерством, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

Перечень многоквартирных домов,

признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| № п/п | Наименование муниципального образования |  | Адрес многоквартирного дома |  | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь (кв. метров) | количе-ство человек | количество семей |  | кв. метров | кв. метров |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит переселению в 2024–2030 годах |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 6390,5 | 348 | 157 | X | 3872,88 | X | X | X |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 6390,5 | 348 | 157 | X | 3872,88 | X | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 347,00 | 15 | 8 | X | 194,04 | X | X | X |
| 1 |  | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 347,00 | 15 | 8 | 01.09.2025 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:203 | сформирован под одним домом |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 6043,50 | 333 | 149 | X | 3678,84 | X | X | X |
| 1 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 1 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 313,70 | 23 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:192 | сформирован под одним домом |
| 2 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 2 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 20.11.2017 | 309,30 | 13 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:198 | сформирован под одним домом |
| 3 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 4 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 20.11.2017 | 310,60 | 17 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:197 | сформирован под одним домом |
| 4 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 5 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 20.11.2017 | 314,50 | 14 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:195 | сформирован под одним домом |
| 5 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 6 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 20.11.2017 | 312,20 | 15 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:200 | сформирован под одним домом |
| 6 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 7 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 314,00 | 18 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:199 | сформирован под одним домом |
| 7 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Овечкина, д. 8 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 311,30 | 19 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:193 | сформирован под одним домом |
| 8 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 11 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 30.12.2020 | 269,50 | 18 | 6 | 31.12.2030 | 194,04 | 665,00 | 56:27:0601004:101 | сформирован под одним домом |
| 9 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 13 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 30.12.2020 | 315,50 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 194,04 | 770,00 | 56:27:0601004:100 | сформирован под одним домом |
| 10 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 15 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 30.12.2020 | 314,30 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 194,04 | 900,00 | 56:27:0601004:103 | сформирован под одним домом |
| 11 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 17 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 30.12.2020 | 273,30 | 17 | 7 | 31.12.2030 | 194,04 | 900,00 | 56:27:0601004:98 | сформирован под одним домом |
| 12 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, пер. Промышленный, д. 5 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 349,00 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 192,06 | 901,00 | 56:27:0601005:222 | сформирован под одним домом |
| 13 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, пер. Промышленный, д. 6 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 347,40 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 192,06 | 904,00 | 56:27:0601005:188 | сформирован под одним домом |
| 14 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 2 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 30.12.2020 | 275,40 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:218 | сформирован под одним домом |
| 15 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 5 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 340,70 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:201 | сформирован под одним домом |
| 16 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 6 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 20.11.2017 | 342,90 | 22 | 8 | 31.12.2028 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:204 | сформирован под одним домом |
| 17 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 20 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 30.12.2020 | 344,90 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 194,04 | 891,00 | 56:27:0601005:169 | сформирован под одним домом |
| 18 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, пер. Школьный, д. 1 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 339,90 | 13 | 8 | 31.12.2028 | 192,06 | 891,00 | 56:27:0601005:210 | сформирован под одним домом |
| 19 | пос. Светлый |  | пос. Светлый, пер. Школьный, д. 3 |  | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 20.11.2017 | 345,10 | 20 | 8 | 31.12.2028 | 192,06 | 891,00 | 56:27:0601005:167 | сформирован под одним домом |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

Рекомендуемые требования к жилью, проектируемому (строящемуся) и приобретаемому в рамках Программы

| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к проектной документации на дом | в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: 1) Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 2) Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 3) постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 4) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 5) СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 6) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 7) СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 8) СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 9) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 10) СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в которых приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы, проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства |
| 2. | Требования к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | в строящихся домах обеспечивается наличие: 1) несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены – из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия – из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты – из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей; 2) подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; 3) санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; 4) внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); 5) локальных систем энергоснабжения (рекомендуется использовать в случае экономической целесообразности); 6) принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией), лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; 7) внесенных в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); 8) оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; 9) освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; 10) при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; 11) во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; 12) отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундамента; 13) организованного водостока; 14) благоустройства придомовой территории, в том числе наличия твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и: 1) оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); 2) имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и с сифоном; умывальник со смесителем и с сифоном; унитаз с сиденьем и со сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и с сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями – в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5. | Требования к энергоэффективности дома | рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: предъявление к оконным блокам в квартирах и помещениях общего пользования дополнительных требований, указанных выше; установка в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; теплоизоляция подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных проектной документацией; установка радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; устройство входных тамбуров в подъезды дома с утеплением стен, установка утепленных дверей тамбура (входной и проходной) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр |
| 6. | Требования к эксплуатационной документации дома | - наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и другое, а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, разработанную в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией); - наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования (комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику) |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2022 года, по способам переселения

| Этапы по годам |  |  | Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области |  | Всего расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Всего стоимость мероприятий по переселению |  | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  |  |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расселяемая площадь |  | расселяемая площадь |  |  | стоимость возмещения |  |  | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений |  | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом |  | расселяемая площадь |  | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий |  | расселяемая площадь |  |  | стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. метров |  |  | рублей |  | кв. метров |  | кв. метров |  |  | рублей |  |  | рублей |  | рублей |  | кв. метров |  | рублей |  | кв. метров |  |  | рублей |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| Всего по Программе за период 2024-2030 годов, в том числе: |  |  |  |  | 6 390,50 |  |  | 408 989 949,50 |  | 5 922,50 |  | 5 922,50 |  |  | 377 753 289,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| всего с финансированием за счет средств Фонда |  |  |  |  | 347,00 |  |  | 5 616 542,00 |  | 347,00 |  | 347,00 |  |  | 5 616 542,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| всего с финансированием без средств Фонда |  |  |  |  | 6 043,50 |  |  | 403 373 407,50 |  | 5 575,50 |  | 5 575,50 |  |  | 372 136 747,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2024 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 347,00 |  |  | 5 616 542,00 |  | 347,00 |  | 347,00 |  |  | 5 616 542,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 2025 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2026 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2027 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 4 250,60 |  |  | 283 706 297,00 |  | 4 031,90 |  | 4 031,90 |  |  | 269 109 165,50 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2028 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2029 год |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 1 792,90 |  |  | 119 667 110,50 |  | 1 543,60 |  | 1 543,60 |  |  | 103 027 582,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Этапы по годам |  | Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  |  | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  | предоставление по договорам социального найма |  | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда |  | предоставление по договорам мены |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь |  | приобретаемая площадь | стоимость |  | приобретаемая площадь |  | стоимость |  | приобретаемая площадь | стоимость |  | приобретаемая площадь | стоимость |  | приобретаемая площадь |  | стоимость |  | стоимость |  | площадь |  | площадь | площадь |  | площадь |  |
|  |  |  |  | кв. метров |  | кв. метров | рублей |  | кв. метров |  | рублей |  | кв. метров | рублей |  | кв. метров | рублей |  | кв. метров |  | рублей |  | рублей |  | кв. метров |  | кв. метров | кв. метров |  | кв. метров |  |
| 1 |  | 2 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  |
| Всего по Программе за период 2024-2030 годов, в том числе: |  |  |  | 468,00 |  | 468,00 | 31 236 660,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 468,00 |  | 31 236 660,00 |  | 0,00 |  | 468,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| всего с финансированием за счет средств Фонда |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| всего с финансированием без средств Фонда |  |  |  | 468,00 |  | 468,00 | 31 236 660,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 468,00 |  | 31 236 660,00 |  | 0,00 |  | 468,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2024 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2025 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1 | 2 |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  |
| 2026 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2027 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 218,70 |  | 218,70 | 14 597 131,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 218,70 |  | 14 597 131,50 |  | 0,00 |  | 218,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2028 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2029 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  |  | 249,30 |  | 249,30 | 16 639 528,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 249,30 |  | 16 639 528,50 |  | 0,00 |  | 249,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение № 4

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2022 года

| Этапы по годам |  | Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования Программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
|  |  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | человек | единиц | единиц | единиц | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по Программе за период 2024-2030 годов, в том числе: |  |  | 348 | 157 | 145 | 12 | 6 390,50 | 5 922,50 | 468,00 | 408 989 949,50 | 5 391 880,00 | 399 508 169,00 | 4 089 900,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего с финансированием за счет средств Фонда |  |  | 15 | 8 | 8 | 0 | 347,00 | 347,00 | 0 | 5 616 542,00 | 5 391 880,00 | 168 496,00 | 56 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего с финансированием без средств Фонда |  |  | 333 | 149 | 137 | 12 | 6 043,50 | 5 575,50 | 468,00 | 403 373 407,50 | 0 | 399 339 673,00 | 4 033 734,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 15 | 8 | 8 | 0 | 347,00 | 347,00 | 0 | 5 616 542,00 | 5 391 880,00 | 168 496,00 | 56 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2025 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 232 | 104 | 99 | 5 | 4250,60 | 4031,90 | 218,70 | 283 706 297,00 | 0 | 280 869 234,00 | 2 837 063,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда |  | 101 | 45 | 38 | 7 | 1792,90 | 1543,60 | 249,30 | 119 667 110,50 | 0 | 118 470 439,00 | 1 196 671,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2022 года

| Этапы по годам | Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
|  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | человек | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе за период 2024-2030 годов, в том числе: |  | 173,50 | 173,50 | 0 | 2 125,30 | 2 125,30 | 896,45 | 896,45 | 6 390,50 | 7 | 8 | 0 | 116 | 116 | 50 | 51 | 348 |
| всего с финансированием за счет средств Фонда |  | 173,50 | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,00 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| всего с финансированием без средств Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 2 125,30 | 2 125,30 | 896,45 | 896,45 | 6 043,50 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 50 | 51 | 333 |
| 2024 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 173,50 | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,00 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 2125,30 | 2125,30 | 0 | 0 | 4250,60 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 232 |
| 2028 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 год | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,45 | 896,45 | 1792,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 | 101 |

Приложение № 6

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда муниципального образования

Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» на 2024–2030 годы

План-график реализации Программы

| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. метров) | Количество помещений (единиц) | Количество граждан (человек) | Предоставляемая площадь (кв. метров) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  | 218,70 | 5 | 14 | 218,70 |  |  |  | 01.10.2028 | 01.12.2028 |  |  | 20.12.2028 |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 218,70 | 5 | 14 | 218,70 |  |  |  | 01.10.2028 | 01.12.2028 |  |  | 20.12.2028 |
| Этап 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2029 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района |  | 249,30 | 7 | 18 | 249,30 |  |  |  | 01.10.2030 | 01.12.2030 |  |  | 20.12.2030 |
|  | строительство многоквартирных домов | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками | 249,30 | 7 | 18 | 249,30 |  |  |  | 01.10.2030 | 01.12.2030 |  |  | 20.12.2030 |